## Slide 1: 成果発表
Fチーム

## Slide 2: アジェンダ
プロジェクト概要
システムの特徴
テスト・品質確保の取り組み
振り返り結果
成果物の紹介
今後の展望

## Slide 3: プロジェクト概要
テーマ：Raffinehome
開発期間：1か月
チーム体制
  チーム名：teamF
  メンバー
    八重樫
    吉田
    村田
    島田
    伴場
    西嶋
開発目的
  システム開発の流れ・利用される言語などの環境を知る

## Slide 4: システムの特徴
機能一覧
アーキテクチャ概要
主要な画面フロー
ER図
API設計のエンドポイント

## Slide 5: システムの特徴/ 機能一覧
顧客側
  商品
    商品一覧を取得する機能
    商品詳細情報を取得する機能
    検索機能
  カート
    カートに商品を追加する機能
    カートに追加した商品の数量を変更する機能
    カートに追加した商品をカートから削除する機能
    カートの内容をクリアする機能
  注文
    在庫を確認する機能
    カート内の商品を注文する機能
    注文された商品の在庫を減らす機能
    注文を保存する機能
    注文完了後にカートの内容をクリアする機能

## Slide 6: システムの特徴/ 機能一覧
管理者側
  商品閲覧
    商品一覧を取得する機能
    管理者用の商品詳細情報を取得する機能
    検索機能
  商品登録
    新規商品を登録する機能
  商品編集
    既存商品の情報を編集する機能
    既存商品の情報を初期値として自動入力する機能
  商品削除
    既存商品を論理削除する機能
  CSVエクスポート機能
    商品情報をCSV形式でエクスポートする機能

## Slide 7: システムの特徴/ アーキテクチャ概要
Spring Boot
Java
JPA(Hibernate)
H2 Database
HTML/CSS/JavaScript(Bootstrap)
REST API

## Slide 8: システムの特徴/ 主要画面フロー
顧客側
管理者側

## Slide 9: システムの特徴/ ER図

## Slide 10: システムの特徴/ API設計のポイント
API一覧
  /api/product
  /api/cart
  /api/order
  /api/admin
意識したポイント
  product と admin では似た機能も実装していたが、わかりやすいよう名前を区別した
  論理削除について、POST /api/admin ではなく DELETE /api/admin を使用することで、わかりやすさを重視した

## Slide 11: テスト・品質確保の取り組み
テストの種類と方法
  単体テスト
  結合テスト
  総合テスト
品質確保
  バグ管理
  テスト結果やカバレッジ

## Slide 12: テスト/ 単体テスト
作成したファイルごとにテストを実施
  ProductController
  ProductService
  ProductRepository
  CartController
  CartService
  OrderController
  OrderService
  OrderRepository
  AdminController
  AdminService
各機能で始点となるControllerのテストから始めることで、全体での理解を深めつつ進めた。

## Slide 13: テスト/ 結合テスト
4つの観点からテストを実施した
  商品表示機能
  カート機能
  注文機能
  管理者機能
下記の不具合が見つかり、修正を行った
  テスト実施時、GlobalExceptionを記述していなかったため、エラー番号が異なることによるテストエラーが複数発生した。 （期待結果が404 Not Foundだが、500 Internal Server Errorなど）

## Slide 14: テスト/ 総合テスト
7つの観点からテストを実施した
  商品表示機能
  カート機能
  注文機能
  管理者機能
  シナリオテスト（ユーザー側）
  シナリオテスト（管理者＆ユーザー連携）
  その他（非機能要件など）
下記の不具合が見つかり、修正を行った
  論理削除に関する不具合
  ユーザーと管理者が同時に操作する場合の制御

## Slide 15: 品質確保/ バグ管理
管理方法
  テスト一覧（結合テストシナリオ一覧、総合テスト仕様書など）に書き込み＋チャット共有
バグ一覧（現在は全て解消済み）
  商品登録の際、必須項目を空欄にしても、自動入力され登録が成功する
  削除したはずの商品でも、直接パスを指定すると商品詳細に飛べる
  カート内に入っている商品が削除された場合でも、購入が完了してしまう
  カート内に入っている商品の価格を変更した場合、カートでの表示は旧価格だが、システム上は新価格で購入登録されてしまう

## Slide 16: 品質確保/ テスト結果
テスト結果
  単体テストではすべての項目でオールグリーン
  結合テストでは商品表示機能、カート機能、 注文機能、管理者機能をそれぞれ正常系と 異常系にシナリオを分類してテストを実行し、 3回目までにすべて正常に実行完了
  総合テストでは結合テストでの４つの項目に加え、 ユーザー側管理者側２つのシナリオテストと非機能観点の７つの項目で網羅的にテストを行い、すべての項目で正常に実行完了

## Slide 17: 品質確保/ カバレッジ
カバレッジ
Jmeterを使用し平均応答時間、90パーセンタイル応答時間、スループット、エラー率を測定し、定めた目標値を達成
性能テストツールを使うことでテストの網羅性を担保

## Slide 18: ふりかえり結果
KPTの概要
印象的な成功体験
チームビルディング・PJ管理

## Slide 19: ふりかえり結果/ KPTの概要
Keep
  チームの連携
  チャレンジングな心構え
  FB・質問機能の有効活用
Problem
  GitHub
  整合性の確保
  Javaの理解
Try
  チーム作り
  先を見通した計画
Try!

## Slide 20: ふりかえり結果/ 印象的な成功体験
テストフェーズで怒涛の巻き返し⇒オンスケに
→PJ管理、メンバーの自力向上
圧倒的成長
→作業の途中でもメンバーの理解度向上を優先
デプロイ成功
→6月の学習内容の理解度向上
トップページのスライドショーの実装
論理削除のエラー解消

## Slide 21: ふりかえり結果/ チームビルディング・PJ管理
チームビルディング
  「チームの総合力を上げる」をモットーに
  フェーズごとに担当の変更
  →チームの全員が作業内容を理解する
  コミュニケーションの増加
  チームでの朝会(good&new)
PJ管理
  定期的な進捗管理やコミュニケーション
→進捗状況をチャット等に投稿（進捗の可視化）
  担当作業の終わった人から順次ほかの人のフォローへ

## Slide 22: 成果物の紹介
Raffiné Home.
商品一覧（管理者）

## Slide 23: 今後の展望
追加したかった機能
  ログイン機能（顧客側/管理者ともに）
  ＣＳＶインポート機能
  決済機能
  地域別配送料設定機能
今回発見された課題と対策
  課題
    Githubでファイル管理をする際に競合が多発した
  原因
    役割分担はできていたが具体的な作業内容を考慮しておらず、同じファイルを別の役割のメンバーが同時に編集していた
    pullするタイミングを決めていない
  対策
    作業開始前に作業のルール設定を欠かさずに行う